# RENCANA PELUNCURAN & DOKUMENTASI DEPLOYMENT

### Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah & Rumah Maggot (SIMBAH)

- Nama Proyek: SIMBAH Backend Internal Admin Panel

- Instansi Sasaran: Bank Sampah Pelangi & Rumah Maggot, Rawa Badak Utara, Koja

- Versi Dokumen: v3.0.0 - Final Production Release

- Tanggal Rencana: 19 Mei 2026

- Penyusun: Achmad Arif Jailani (DevOps & Informatics Engineering Lead)

- Status Dokumen: APPROVED FOR DEPLOYMENT

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah & Rumah Maggot (SIMBAH) merupakan platform aplikasi berbasis web monolitik yang dirancang khusus untuk mengotomatisasi siklus administrasi operasional pada Bank Sampah Pelangi di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Dalam fungsionalitasnya, sistem mengintegrasikan pencatatan log sirkular pengelolaan sampah, inventori komoditas anorganik warga, katalog pemasaran produk turunan larva BSF (Fresh, Dried Maggot, Pupuk Kasgot), hingga pembukuan arus kas (ledger financial) secara realtime dan tersinkronisasi.

Dokumen Deployment Plan ini disusun sebagai panduan resmi yang bersifat mengikat bagi tim teknis, DevOps, dan administrator server untuk mengeksekusi proses instalasi, konfigurasi infrastruktur, migrasi data, hingga perilisan sistem ke lingkungan produksi (production environment) secara aman, terukur, dan meminimalkan celah kerentanan operasional.

### 1.2 Ruang Lingkup Sistem

Infrastruktur sistem SIMBAH didesain menggunakan pendekatan arsitektur Stateful Flask Monolith Engine dengan penanganan antarmuka responsif berbasis CSS Tailwind. Penyimpanan data internal dijalankan menggunakan skema data terenkripsi. Seluruh komponen fungsional ini dibundel ke dalam satu berkas runtime terpadu (app.py) untuk mempermudah skalabilitas migrasi dan deployment lokal maupun berbasis cloud.

## 2. Persyaratan Infrastruktur & Prasyarat Sistem

### 2.1 Spesifikasi Perangkat Keras Minimum (Server Host)

| Komponen Hardware | Kebutuhan Minimum (Lokal/VM) | Rekomendasi Produksi (Cloud VPS) |
| --- | --- | --- |
| Processor (CPU) | Intel Core i3 / Dual-Core 2.0 GHz | AMD EPYC / Xeon vCPU 2 Cores atau lebih |
| Memory (RAM) | 2 GB RAM | 4 GB ECC RAM (Disarankan untuk stabilitas session) |
| Penyimpanan | 10 GB HDD / SSD Free Space | 20 GB NVMe SSD (Optimalisasi I/O data transaksi) |
| Jaringan | Akses LAN Lokal | Public IP dengan Bandwidth minimal 100 Mbps |

### 2.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software Stack)

- Sistem Operasi: Linux Ubuntu Server 22.04 LTS (Direkomendasikan) atau Windows Server 2022 Data Center.

- Runtime Environment: Python dengan versi minimal 3.10.x ke atas.

- Paket Framework Utama: Python Flask Engine versi 3.0.2+.

- Subsistem Keamanan: WSGI Server (Gunicorn versi 21.2.0+) dikombinasikan dengan Reverse Proxy Nginx.

- Protokol Jaringan: OpenSSL 1.1.1+ untuk penyediaan sertifikat enkripsi TLS/HTTPS (Let's Encrypt).

## 3. Prosedur Instalasi Tahap Demi Tahap

### 3.1 Langkah 1: Persiapan Lingkungan Sistem Operasi (Host OS)

Perbarui repositori paket sistem operasi dan pasang utilitas dasar yang diperlukan menggunakan terminal:

Bash

# Memperbarui indeks paket sistem operasi

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Memasang Python3, virtual environment pip, dan git package manager

sudo apt install python3 python3-pip python3-venv git curl -y

### 3.2 Langkah 2: Alokasi Direktori Kerja & Pengunduhan Source Code

Buat direktori kerja terisolasi di dalam folder server guna menampung arsitektur kode aplikasi:

Bash

# Membuat folder aplikasi di direktori /var/www/

sudo mkdir -p /var/www/simbah-app

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/simbah-app

cd /var/www/simbah-app

# Salin berkas app.py Anda ke direktori kerja ini

# Pastikan file app.py versi final sudah berada di root directory /var/www/simbah-app/

### 3.3 Langkah 3: Konfigurasi Python Virtual Environment & Instalasi Dependensi

Isolasi pustaka (libraries) sangat penting agar tidak mengganggu dependensi global sistem operasi.

Bash

# Membuat lingkungan virtual terisolasi

python3 -m venv venv

# Mengaktifkan lingkungan virtual

source venv/bin/activate

# Melakukan upgrade pip manager ke versi terbaru

pip install --upgrade pip

# Menginstal Flask engine dan Gunicorn sebagai dependensi inti

pip install Flask gunicorn

- Catatan Verifikasi Instalasi Pustaka: Guna memastikan seluruh dependensi terpasang sempurna tanpa galat (error), jalankan perintah pengujian:

- Bash

python3 -c "import flask; print(flask.__version__)"

- Jika terminal memunculkan versi Flask, prasyarat runtime telah terpenuhi.

## 4. Konfigurasi Subsistem Keamanan & Produksi

### 4.1 Pengaturan Gunicorn WSGI Server

Gunakan Gunicorn Process Manager dengan membuat berkas konfigurasi systemd agar aplikasi berjalan otomatis di latar belakang (background daemon):

Bash

sudo nano /etc/systemd/system/simbah.service

Masukkan konfigurasi skrip otomasi daemon berikut ke dalam berkas tersebut:

Ini, TOML

[Unit]

Description=Gunicorn Instance daemon untuk SIMBAH Web Backend Admin

After=network.target

[Service]

User=ubuntu

Group=www-data

WorkingDirectory=/var/www/simbah-app

Environment="PATH=/var/www/simbah-app/venv/bin"

ExecStart=/var/www/simbah-app/venv/bin/gunicorn --workers 3 --bind 127.0.0.1:5000 app:app

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Jalankan dan aktifkan service otomatis saat server melakukan proses booting:

Bash

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start simbah

sudo systemctl enable simbah

### 4.2 Konfigurasi Nginx Web Server Sebagai Reverse Proxy & SSL Gate

Nginx bertindak sebagai benteng pertahanan terdepan yang menerima request HTTPS di port default 443 dan meneruskannya ke port internal Gunicorn (5000). Buat berkas server block baru:

Bash

sudo nano /etc/nginx/sites-available/simbah.id

Masukkan konfigurasi server block berikut:

Nginx

server {

listen 80;

server_name simbah.id www.simbah.id;

return 301 https://$server_name$request_uri; # Mengalihkan otomatis HTTP ke HTTPS

}

server {

listen 443 ssl http2;

server_name simbah.id www.simbah.id;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/simbah.id/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/simbah.id/privkey.pem;

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

location / {

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

proxy_pass http://127.0.0.1:5000; # Mengarah ke Gunicorn internal

}

location /static {

alias /var/www/simbah-app/static;

}

}

Aktifkan konfigurasi dan lakukan pengujian sintaksis Nginx:

Bash

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/simbah.id /etc/nginx/sites-enabled/

sudo nginx -t

sudo systemctl restart nginx

## 5. Strategi Peluncuran (Launch & Rollout Strategy)

### 5.1 Rencana Fase Rilis (Deployment Phases)

- Fase 1: Uji Coba Alpha (Staging Deployment): Sistem dijalankan pada server lokal di lingkungan Kelurahan Rawa Badak Utara untuk diuji coba langsung oleh pengurus inti (Kak Latifah & Kak Mela). Fokus fase ini adalah validasi kecocokan tampilan visual login, sinkronisasi katalog harga sampah, dan pengujian keandalan otentikasi session keamanan selama 48 jam nonstop.

- Fase 2: Migrasi Data & Paralel Run (Beta Launch): Pencatatan menggunakan buku manual konvensional tetap berjalan bersamaan dengan penginputan data keuangan ke aplikasi SIMBAH baru. Langkah ini krusial sebagai jaring pengaman apabila terjadi inkonsistensi kalkulasi nilai kas kas masuk/keluar pada modul ledger.

- Fase 3: Cut-Over & Go-Live Final Production: Sistem manual dihentikan sepenuhnya. Operasional administrasi Bank Sampah Pelangi beralih 100% menggunakan aplikasi web SIMBAH yang telah terenkripsi di server produksi resmi.

### 5.2 Rencana Manajemen Risiko & Skenario Rollback (Pencegahan Kegagalan)

- Pemicu Rollback: Aplikasi mengalami kegagalan internal server (HTTP Error 500), hilangnya status otentikasi admin secara acak, atau file basis data data_transaksi.json mengalami kerusakan struktural (corrupted file).

- Prosedur Pemulihan (Rollback Steps):

  - Menghentikan service gunicorn aktif:

  - Bash

sudo systemctl stop simbah

  - Mengembalikan status kode ke commit stabil terakhir di repositori lokal.

  - Memulihkan file cadangan basis data dengan menyalin file backup berkala:

  - Bash

cp /opt/backup/data_transaksi.json.bak /var/www/simbah-app/data_transaksi.json

  - Menyalakan ulang daemon engine:

  - Bash

sudo systemctl start simbah

## 6. Prosedur Pengujian Pasca-Deployment (Smoke Testing)

Setelah peluncuran dinyatakan selesai, administrator wajib melakukan uji fungsi cepat (Smoke Testing) untuk memvalidasi kelayakan fungsional antarmuka web melalui daftar periksa teknis berikut:

| No | Fitur / Endpoint Pengujian | Metode Validasi | Hasil yang Diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerbang Autentikasi (/) | Mengisi Username: admin dan Password yang salah. | Sistem menolak, memunculkan pesan flash peringatan 'Username atau password salah'. |
| 2 | Akses Proteksi (/backend/beranda) | Mengakses URL dashboard langsung secara paksa tanpa login terlebih dahulu. | Middleware @login_required memblokir akses dan mengalihkan paksa user kembali ke halaman login. |
| 3 | Modul Kelola Transaksi (/backend/transaksi) | Menginput data pengeluaran operasional truk Koja sebesar Rp 450.000. | Data tersimpan di tabel riwayat, status aliran tercatat keluar (merah), dan kalkulasi saldo akhir kas terpotong tepat secara realtime. |
| 4 | Terminasi Sistem (/logout) | Mengklik tombol '🔒 Keluar Sistem' pada sidebar menu dan menyetujui modal konfirmasi pop-up. | Fungsi session.clear() dieksekusi server, token sesi hangus, dan layar kembali terkunci di form login awal. |