Siap, Mas Arif. Saya rapikan kembali seluruh susunan teks Lessons Learned Document (Dokumentasi Pembelajaran Proyek) SIMBAH v3.0.0 Anda agar penataan paragrafnya mengalir dengan konsisten, menghilangkan sisa penanda halaman, serta mengemas data matriks dan kesimpulan akhir ke dalam format dokumen teknis yang rapi dan profesional.

# DOKUMEN ASET PENGETAHUAN PROYEK

## DOKUMENTASI PEMBELAJARAN (LESSONS LEARNED DOCUMENT)

### Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah & Rumah Maggot (SIMBAH) v3.0.0

- ID Dokumen: LLD-SIMBAH-v3

- Tanggal Terbit Resmi: 19 Mei 2026

- Penanggung Jawab / Analis Senior: Achmad Arif Jailani

- Instansi / Lokasi: UHAMKA Graduate School / Koja, Jakarta Utara

### 1. PENDAHULUAN & TUJUAN PEMBELAJARAN

Dokumentasi Pembelajaran Proyek (Lessons Learned Document) ini disusun sebagai bentuk evaluasi reflektif pasca-implementasi penuh sistem SIMBAH v3.0.0. Dokumen ini bertujuan untuk merekam segala bentuk pengetahuan praktis, tantangan tak terduga, keberhasilan arsitektural, hingga kegagalan teknis yang terjadi sepanjang siklus hidup pengembangan sistem informasi pada Bank Sampah Pelangi Koja.

Rekaman pembelajaran ini dirancang sebagai panduan referensi utama (organizational knowledge asset) yang bernilai tinggi guna mengoptimalkan efisiensi, mencegah pengulangan kesalahan taktis, serta mempercepat proses pengambilan keputusan pada proyek rekayasa perangkat lunak berikutnya di masa mendatang.

### 2. MATRIKS EVALUASI PEMBELAJARAN PROYEK

Pelajaran berharga yang didapatkan diklasifikasikan berdasarkan domain teknis, kendala nyata di lapangan, serta rekomendasi strategis penyelesaiannya:

| Domain / Aspek | Tantangan / Kendala Lapangan | Pelajaran & Rekomendasi Proyek Berikutnya |
| --- | --- | --- |
| Arsitektur Template Engine | Penyatuan komponen string HTML panjang secara langsung pada fungsi routing memicu galat TemplateAssertionError: block defined twice akibat kompilasi Jinja2 yang bertumpuk. | Pisahkan draf HTML secara modular ke dalam variabel string terisolasi atau file eksternal .html murni sebelum di-render sebagai parameter independen. |
| Manajemen Basis Data | Insiden komputer mati mendadak (unclean shutdown) memotong proses I/O tulis data, memicu rusaknya struktur berkas dan galat json.JSONDecodeError yang melumpuhkan runtime. | Selalu lengkapi fungsi pembacaan data dengan jaring pengaman exception handling block try-except. Untuk proyek skala besar, prioritaskan RDBMS dengan fitur ACID Compliant. |
| Subsistem Keamanan Access | Adanya risiko kerentanan manipulasi URL (URL Bypassing) oleh pengguna yang tidak berwenang pada modul keuangan kas internal yang sensitif. | Terapkan pembatasan routing internal menggunakan middleware proteksi sesi terpusat seperti dekorator @login_required Flask Session sejak awal fase inisiasi kode. |
| Keamanan Perangkat Bersama | Risiko kebocoran hak akses kuki (cookies session) apabila pengurus bank sampah lupa menutup jendela browser di komputer bersama (shared device). | Sediakan modal dialog konfirmasi penutupan sesi yang interaktif serta jalankan fungsi pembersihan total kuki di sisi server menggunakan perintah session.clear(). |

### 3. ANALISIS KEBERHASILAN PROYEK (KEY SUCCESS FACTORS)

Meskipun menghadapi beberapa hambatan infrastruktur di wilayah Koja, proyek ini berhasil diselesaikan secara tepat waktu karena didukung oleh faktor-faktor kunci berikut:

- Pendekatan Desain Modular-Isolatif: Keputusan memisahkan logika pemrosesan data keuangan dari struktur utama basis data in-memory mempermudah proses pelacakan kutu (debugging) dan mempercepat integrasi fitur baru.

- Proteksi Berlapis Produksi: Penggunaan kombinasi server proxy Nginx untuk mengunci port lokal 127.0.0.1:5000 berhasil mereduksi risiko ancaman pemindaian port (port scanning) langsung ke aplikasi Flask.

- Automated Document Generation: Penyusunan aset administrasi sistem secara terstruktur sejak fase pengkodean mempermudah serah terima sistem operasional kepada pengurus Bank Sampah Pelangi.

### 4. REKOMENDASI STRATEGIS UNTUK PENGEMBANGAN PROYEK MASA DEPAN

Berdasarkan seluruh pengalaman yang dihimpun dari perancangan sistem SIMBAH v3.0.0, berikut adalah peta jalan rekomendasi teknis yang wajib diterapkan pada proyek perangkat lunak berikutnya:

- Menerapkan Pola MVC Secara Penuh: Memisahkan komponen Model-View-Controller ke dalam arsitektur folder terpisah sejak hari pertama pengembangan untuk menjaga keterbacaan kode (clean code) seiring berkembangnya skala aplikasi.

- Infrastruktur Berbasis Container (Docker): Membungkus runtime environment ke dalam container terisolasi untuk menyamakan konfigurasi dependensi antara server lokal staging dengan server cloud produksi, menghilangkan masalah "it works on my machine".

- Manajemen Transaksi Komoditas Otomatis: Mengembangkan modul integrasi perangkat keras timbangan fisik digital langsung ke jembatan API backend untuk mereduksi risiko kesalahan manusia (human error) saat input kuantitas berat sampah warga.

### 5. KESIMPULAN AKHIR RETROSPEKTIF

Tantangan terbesar dalam rekayasa perangkat lunak lapangan bukan terletak pada kompleksitas sintaks kodenya, melainkan pada ketahanan sistem dalam menghadapi anomali operasional di dunia nyata (seperti insiden matinya daya listrik atau human error operator). SIMBAH v3.0.0 telah membuktikan bahwa penanganan pengecualian (exception handling) yang matang adalah kunci utama stabilitas sistem.