Siap, Mas Arif. Saya rapikan kembali teks Change Request Document (Dokumen Permintaan Perubahan Sistem) untuk SIMBAH v3.0.0 agar penataan paragrafnya mengalir secara konsisten, bersih dari penanda halaman, serta menyusun tabel dan bagian penandatanganan agar rapi dan formal.

# KONTROL PERUBAHAN SISTEM

## DOKUMEN PERMINTAAN PERUBAHAN (CHANGE REQUEST DOCUMENT)

### Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah & Rumah Maggot (SIMBAH)

- ID Permintaan: CR-20260519-SMBH-04

- Tanggal Pengajuan: 19 Mei 2026

- Pengaju Perubahan: Achmad Arif Jailani (DevOps & Backend Lead)

- Prioritas Perubahan: HIGH (TINGGI)

- Status Kelayakan: AWAITING APPROVAL

- Instansi / Afiliasi: UHAMKA Graduate School / Koja, Jakarta Utara

### 1. DESKRIPSI UMUM PERMINTAAN PERUBAHAN (CHANGE SUMMARY)

Dokumen Permintaan Perubahan (Change Request) ini diajukan untuk melakukan transisi arsitektural dan optimasi fungsional pada backend aplikasi SIMBAH v3.0.0. Berdasarkan analisis operasional pasca-implementasi dan hasil evaluasi diagram alur sistem (FastAPI Backend Architecture), ditemukan titik krusial pada subsistem pengelolaan data yang memerlukan peningkatan guna menjamin skalabilitas, stabilitas, dan ketahanan data operasional jangka panjang di Bank Sampah Pelangi Koja.

Fokus utama dari permintaan perubahan ini adalah melakukan migrasi subsistem penyimpanan data dari versi saat ini yang masih menggunakan Database Simulasi In-Memory (DB Dict) dan berkas flat tunggal data_transaksi.json, menuju sistem manajemen basis data relasional server lokal (RDBMS SQLite / PostgreSQL) yang mendukung penuh standarisasi fitur transaksi aman ACID Compliant.

### 2. JUSTIFIKASI & ALASAN PERUBAHAN (REASON FOR CHANGE)

Meskipun struktur data In-Memory Dictionary memberikan performa pembacaan data yang sangat cepat untuk operasional lokal berskala kecil, pengoperasian di dunia nyata menunjukkan beberapa keterbatasan teknis yang mendasar:

- Ketahanan Terhadap Anomali Daya: Kejadian mati listrik mendadak di area Koja berpotensi memotong siklus I/O tulis data ke file JSON tengah jalan, yang memicu kerentanan file korup (json.JSONDecodeError). Implementasi RDBMS dengan mekanisme Write-Ahead Logging (WAL) akan memitigasi risiko ini sepenuhnya.

- Integritas Relasi Data Sirkular: Operasional sirkular SIMBAH melibatkan entitas data yang saling berelasi erat (penimbangan sampah anorganik warga, persediaan stok larva BSF di Rumah Maggot, dan ledger financial). Penggunaan berkas teks tunggal menyulitkan penegakan integritas referensial data (referential integrity).

- Efisiensi Kompilasi Runtime: Berdasarkan bagan alur penarikan data (Page_Controller), setiap rute memerlukan pemanggilan fungsi parsial data dictionary terpisah secara terus-menerus. Sistem basis data relasional akan memangkas overhead ini melalui efisiensi kueri terstruktur (structured queries).

### 3. MATRIKS DETAIL PERUBAHAN KOMPONEN SUBSISTEM

Rencana perubahan fungsionalitas backend dipetakan secara detail berdasarkan komponen arsitektur yang terdampak langsung:

| Komponen Subsistem | Kondisi Arsitektur Saat Ini (v3.0.0) | Usulan Perubahan Sistem Baru |
| --- | --- | --- |
| Lapisan Penyimpanan (Data Storage Layer) | Berbasis struktur data In-Memory Database Dictionary (DB Dict) yang dibackup berkala ke dalam file lokal tunggal data_transaksi.json. | Migrasi penuh ke basis data relasional SQLite (tahap staging) atau PostgreSQL lokal yang mendukung relasi tabel terstruktur. |
| Logika Routing & Controllers | Fungsi Page_Controller menarik data secara terpisah via larik data dictionary (DB metrics, DB profil, DB strofit, DB testimoni). | Refaktorisasi controller menggunakan Object-Relational Mapping (ORM SQLAlchemy / Tortoise ORM) untuk kueri relasional terpadu. |
| Mekanisme Validasi Data | Validasi tipe parameter angka desimal timbangan sampah (:.2f) diproses secara manual di tingkat visual template runtime. | Penerapan skema validasi tipe data berlapis sejak tingkat database schema constraint dan skema model data input (Pydantic Core). |

### 4. ANALISIS DAMPAK & MANAJEMEN RISIKO (IMPACT & RISK ANALYSIS)

#### 4.1 Estimasi Dampak Sistem

- Dampak Kode Aplikasi (Backend): Sedang hingga Tinggi. Memerlukan penulisan ulang pada fungsi manipulasi berkas load_transactions() dan save_transactions() menjadi fungsi kueri database. Logika pada middleware @login_required dan engine render template HTML di Blok 5 dipastikan tetap aman dan tidak mengalami perubahan struktural.

- Dampak Pengguna (Operator): Rendah. Perubahan ini murni terjadi pada lapisan arsitektur backend data, sehingga tidak akan mengubah tata letak visual maupun alur operasional manual penggunaan sistem yang diakses oleh pengurus bank sampah.

#### 4.2 Skenario Rencana Cadangan (Rollback Plan)

Jika proses migrasi skema database relasional memicu kegagalan sistem pengenalan token sesi kerja, tim DevOps wajib menerapkan prosedur rollback berikut:

Prosedur Rollback Taktis:

- Hentikan Gunicorn daemon service di latar belakang server:
sudo systemctl stop simbah

- Kembalikan cabang repositori Git lokal ke commit tag versi stabil v3.0.0-JSON.

- Pastikan file backup cadangan data_transaksi.json.bak aktif kembali di direktori root kerja /var/www/simbah-app/.

- Jalankan ulang layanan daemon:
sudo systemctl start simbah

### 5. LEMBAR PENGESAHAN OTORISASI PERUBAHAN (SIGN-OFF SECTION)

Permintaan pembaruan arsitektur sistem ini diajukan untuk mendapatkan tinjauan, evaluasi, dan persetujuan dari dewan pengawas teknologi informasi sebelum proses implementasi pengkodean dapat dieksekusi di server produksi Koja.

Plaintext

Ditinjau & Disetujui Oleh,                Diajukan Secara Resmi Oleh,

Dosen Pembimbing / Peninjau IT UHAMKA            Manajer Proyek & Lead DevOps

( _______________________ )                 ( Achmad Arif Jailani )

Dewan Otorisasi Perubahan                 Informatics Engineering Team