# PROJECT CHARTER

### SIMBAH (Sistem Informasi Manajemen Sampah)

### INFORMASI DOKUMEN

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | PC-SIMBAH-2026-001 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Dibuat | 31 Maret 2026 |
| Tanggal Disetujui | 14 April 2026 |
| Disiapkan Oleh | Arip (Project Manager) Deeta (desainer) Putri (frontend & backend) Dinda (marketing) Rafif (testing) |
| Disetujui Oleh | Ketua RT / Dosen Pembimbing |

### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

| Versi | Tanggal | Deskripsi Perubahan | Diubah Oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Inisiasi dokumen awal Project Charter | Arip |

## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

### 1.1 Latar Belakang Proyek

Saat ini, pengelolaan sampah di lingkungan RT masih dilakukan secara konvensional. Pencatatan iuran warga menggunakan buku fisik rawan hilang atau rusak, jadwal pengambilan sampah seringkali tidak menentu, dan warga kesulitan memantau transparansi dana sampah. Digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan warga.

### 1.2 Tujuan Proyek (SMART)

- Digitalisasi Data: Memindahkan 100% data warga dan riwayat iuran dari buku fisik ke database digital dalam waktu 2 bulan.

- Transparansi: Menyediakan akses bagi warga untuk mengecek status pembayaran secara real-time.

- Efisiensi: Mengurangi keterlambatan pengambilan sampah melalui fitur jadwal digital yang dapat diakses petugas dan warga.

## 2. DEFINISI RUANG LINGKUP (SCOPE)

### 2.1 In-Scope (Apa yang Dikerjakan)

- Pengembangan modul Manajemen Data Warga (CRUD).

- Pengembangan modul Pembayaran Iuran dan Riwayat Transaksi.

- Pembuatan Dashboard Admin (untuk pengurus RT) dan Dashboard Warga.

- Fitur Kalender Jadwal Pengambilan Sampah.

- Dokumentasi teknis (SRS, SDS, Test Plan) sesuai standar RPL.

### 2.2 Out-of-Scope (Tidak Dikerjakan)

- Sistem penggajian petugas kebersihan.

- Integrasi dengan payment gateway (pembayaran tetap dilakukan manual, sistem hanya mencatat).

- Pengadaan perangkat keras (smartphone/laptop) untuk user.

### 2.3 Deliverables (Hasil Proyek)

- Source Code Aplikasi Web SIMBAH.

- Dokumen Software Requirement Specification (SRS).

- Dokumen UI/UX Design (Figma).

- User Manual untuk Pengurus RT dan Warga.

## 3. ESTIMASI & BATASAN

### 3.1 Estimasi Milestone

- Inisiasi & Analisis: Minggu 1-2

- Desain UI/UX & Database: Minggu 3-4

- Development (Coding): Minggu 5-8

- Testing & Bug Fixing: Minggu 9-10

- Deployment & Serah Terima: Minggu 12

### 3.2 Asumsi & Batasan

- Asumsi: Pengurus RT bersedia memberikan data warga yang valid.

- Batasan: Aplikasi dikembangkan berbasis web responsif, bukan aplikasi mobile native (Android/iOS).

## 4. MANAJEMEN RISIKO & STAKEHOLDER

### 4.1 Analisis Risiko

| Risiko | Dampak | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Kebocoran data warga | High | Implementasi enkripsi password dan proteksi login. |
| Warga senior sulit menggunakan web | Medium | Membuat UI yang sangat sederhana dan menyediakan panduan cetak. |
| Server Down | Low | Menggunakan layanan hosting yang memiliki uptime tinggi. |

### 4.2 Struktur Organisasi Proyek

- Project Sponsor: Ketua RT (Pihak yang memberikan persetujuan).

- Project Manager: Arip (Mengelola jalannya proyek).

- Technical Team: Arip (Project Manager)

- Deeta (desainer)

- Putri (frontend & backend

- Dinda (marketing)

- Rafif (testing)

## 5. PERSETUJUAN (SIGN-OFF)

Jakarta, 31 Maret 2026 Ketua (ACHMAD ARIF JAILANI)

Arip Project Manager Tanggal: 31/03/2026