# WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

### SIMBAH (Sistem Informasi Manajemen Sampah)

### INFORMASI DOKUMEN

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | WBS-SIMBAH-2026-001 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Dibuat | 31/03/2026 |
| Tanggal Disetujui | 31/03/2026 |
| Referensi PMP | PMP-SIMBAH-2026-001 |
| Referensi Project Charter | PC-SIMBAH-2026-001 |
| Disiapkan Oleh | Arip (Project Manager) Deeta (desainer) Putri (frontend & backend) Dinda (marketing) Rafif (testing) |
| Direview Oleh | Deeta |
| Disetujui Oleh | Ketua RT / Sponsor Proyek |
| Klasifikasi | Internal |

### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

| Versi | Tanggal | Deskripsi Perubahan | Diubah Oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Dokumen awal WBS | Deeta |

1. Manajemen Proyek

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 1.1 | Penyusunan rencana proyek |
| 1.2 | Pembentukan tim proyek |
| 1.3 | Penjadwalan dan milestone |
| 1.4 | Monitoring dan evaluasi progres |
| 1.5 | Penutupan proyek dan dokumentasi akhir |

2. Analisis dan Perencanaan

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 2.1 | Identifikasi kebutuhan stakeholder |
| 2.2 | Analisis proses bisnis pengelolaan sampah |
| 2.3 | Studi kelayakan teknis dan operasional |
| 2.4 | Penyusunan dokumen SRS (Software Requirement Specification) |
| 2.5 | Validasi kebutuhan dengan pengguna |

3. Desain Sistem

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 3.1 | Desain arsitektur sistem |
| 3.2 | Desain database (ERD, skema tabel) |
| 3.3 | Desain antarmuka pengguna (UI/UX) |
| 3.4 | Desain alur proses dan flowchart |
| 3.5 | Penyusunan dokumen desain teknis |

4. Pengembangan (Development)

### 4.1 Modul Registrasi dan Manajemen Pengguna

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Registrasi warga/pelanggan |
| 4.1.2 | Manajemen petugas lapangan |
| 4.1.3 | Manajemen admin dan hak akses |

### 4.2 Modul Pengelolaan Data Sampah

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Input dan kategorisasi jenis sampah |
| 4.2.2 | Manajemen petugas lapangan |
| 4.2.3 | Manajemen admin dan hak akses |

### 4.3 Modul Penjadwalan dan Pengangkutan

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 4.3.1 | Penjadwalan rute pengangkutan |
| 4.3.2 | Penugasan armada dan petugas |
| 4.3.3 | Notifikasi jadwal ke warga |

### 4.4 Modul Pelaporan dan Monitoring

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 4.4.1 | Dashboard monitoring real-time |
| 4.4.2 | Laporan harian/mingguan/bulanan |
| 4.4.3 | Statistik dan visualisasi data |

### 4.5 Modul Pengaduan dan Feedback

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 4.5.1 | Fitur pengaduan masyarakat |
| 4.5.2 | Tracking status pengaduan |
| 4.5.3 | Respon dan penyelesaian aduan |

### 4.6 Modul Pembayaran/Retribusi (Opsional)

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 4.6.1 | Perhitungan tagihan retribusi |
| 4.6.2 | Integrasi payment gateway |
| 4.6.3 | Riwayat pembayaran |

### 5. Pengujian (Testing)

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 5.1 | Unit testing per modul |
| 5.2 | Integration testing |
| 5.3 | User Acceptance Testing (UAT) |
| 5.4 | Performance dan security testing |
| 5.5 | Perbaikan bug dan revisi |

### 6. Implementasi dan Deployment

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 6.1 | Setup server dan infrastruktur |
| 6.2 | Migrasi data awal |
| 6.3 | Deployment sistem ke production |
| 6.4 | Konfigurasi dan integrasi dengan sistem lain |

### 7. Pelatihan dan Sosialisasi

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 7.1 | Penyusunan materi pelatihan |
| 7.2 | Pelatihan admin dan operator |
| 7.3 | Pelatihan petugas lapangan |
| 7.4 | Sosialisasi ke masyarakat |

### 8. Pemeliharaan dan Dukungan

| Kode | Aktivitas |
| --- | --- |
| 8.1 | Helpdesk dan dukungan teknis |
| 8.2 | Monitoring performa sistem |
| 8.3 | Monitoring performa sistem |
| 8.4 | Backup dan recovery data |

Diagram WBS