# RISK MANAGEMENT PLAN

### SIMBAH (Sistem Informasi Manajemen Sampah)

### 1. INFORMASI DOKUMEN

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | RMP-SIMBAH-2026-001 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Dibuat | 14/04/2026 |
| Project Manager | Arip |

### 2. DAFTAR IDENTIFIKASI RISIKO & STRATEGI MITIGASI

Dalam tahap ini, risiko dikategorikan berdasarkan teknis, operasional, dan finansial (terkait bagi hasil).

#### A. Risiko Operasional & Sosial (Inisiatif Warga)

Karena ini adalah inisiatif swadaya, partisipasi aktif warga adalah kunci utama.

| ID | Deskripsi Risiko | Dampak | Probabilitas | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Rendahnya Partisipasi Warga: Warga enggan memilah sampah organik dan anorganik secara mandiri. | Tinggi | Sedang | Melakukan sosialisasi intensif mengenai manfaat lingkungan dan kemudahan sistem sebelum aplikasi dirilis. |
| R-02 | Resistensi Teknologi: Pengurus RT atau warga senior kesulitan mengoperasikan antarmuka web. | Sedang | Tinggi | Merancang UI/UX yang sangat sederhana (User-Friendly) dan menyediakan video tutorial serta panduan cetak. |
| R-03 | Ketidaksesuaian Data Sampah: Berat sampah yang diinput petugas berbeda dengan hasil penjualan akhir. | Tinggi | Sedang | Menerapkan fitur verifikasi ganda (petugas input, admin memvalidasi) dalam modul input data. |

#### B. Risiko Finansial (Skema Bagi Hasil 20%)

Terkait aturan bagi hasil dari penjualan sampah yang bernilai ekonomis.

| ID | Deskripsi Risiko | Dampak | Probabilitas | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-04 | Ketidakpuasan Insentif: Pendapatan pengurus (20%) dirasa terlalu kecil jika volume sampah yang laku terjual rendah. | Sedang | Sedang | Memberikan dashboard transparansi pendapatan agar pengurus termotivasi meningkatkan efisiensi pengumpulan sampah bernilai jual. |
| R-05 | Keterlambatan Pencatatan Hasil Jual: Data bagi hasil tidak terupdate tepat waktu setelah barang terjual ke pengepul. | Sedang | Sedang | Membuat fitur "Input Penjualan Cepat" yang bisa diakses pengurus segera setelah transaksi dengan pihak ketiga selesai. |

#### C. Risiko Teknis & Keamanan Data

Fokus pada integritas data iuran dan informasi warga.

| ID | Deskripsi Risiko | Dampak | Probabilitas | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-06 | Kehilangan Data: Kerusakan pada database server yang menyebabkan histori iuran warga hilang. | Kritis | Rendah | Mengatur skema Daily Automated Backup ke layanan cloud storage secara terpisah. |
| R-07 | Keamanan Akses: Pihak tidak berwenang mencoba masuk ke dashboard admin RT untuk mengubah data keuangan. | Kritis | Rendah | Menggunakan enkripsi password yang kuat dan implementasi Role-Based Access Control (RBAC) yang ketat antara Admin dan Warga. |

### 3. MATRIKS ANALISIS RISIKO

Untuk menentukan prioritas penanganan:

- Prioritas Tinggi (Merah): R-01 (Partisipasi), R-06 (Kehilangan Data), R-07 (Keamanan).

- Prioritas Sedang (Kuning): R-02 (Resistensi Tekno), R-04 (Insentif Pengurus).

- Prioritas Rendah (Hijau): R-05 (Update Penjualan).

### 4. RENCANA TINDAKAN DARURAT (CONTINGENCY PLAN)

- Jika Sistem Down Total: Pengurus RT diwajibkan kembali menggunakan buku manual sementara, yang kemudian datanya harus di-input ulang (re-entry) ke sistem SIMBAH segera setelah server aktif kembali.

- Jika Terjadi Selisih Saldo: Sistem menyediakan fitur "Adjustment" (Penyesuaian) yang hanya bisa dilakukan oleh Ketua RT dengan menyertakan alasan tertulis di dalam log sistem.