# Project Management Plan (PMP): SIMBAH

Versi: 1.0

Status: Draft Perencanaan

Penanggung Jawab (PIC): Project Manager / Arip

## 1. Definisi dan Tujuan Proyek

Dokumen ini merangkum strategi integrasi untuk memastikan sistem SIMBAH dapat didefinisikan, disiapkan, dan dikoordinasikan dengan baik.

- Tujuan Utama: Mendigitalisasi pengelolaan sampah di lingkungan RT untuk meningkatkan transparansi iuran dan efisiensi jadwal pengangkutan.

- Manfaat: Menjadi referensi teknis bagi pengembang (kamu sendiri atau tim ke depan) serta referensi manajemen bagi pengurus RT.

## 2. Struktur Organisasi dan Stakeholder (Stakeholder Register)

Mengidentifikasi peran penting dalam keberhasilan proyek SIMBAH:

- Project Manager: Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian jadwal.

- System Analyst: Mendokumentasikan kebutuhan fungsional (SRS) dan alur interaksi pengguna (Use Case).

- UI/UX Designer: Merancang antarmuka menggunakan Figma agar mudah digunakan oleh warga berbagai usia.

- Developer/Backend Engineer: Membangun sistem menggunakan Python dan mendokumentasikan API serta database.

- QA Engineer: Menyusun Test Case untuk memastikan sistem bebas dari bug sebelum dirilis ke warga.

## 3. Rencana Pengelolaan Lingkup (Scope Management)

Sesuai fungsinya untuk mengontrol ruang lingkup proyek agar tidak terjadi scope creep:

- Modul Warga: Registrasi, cek status pembayaran iuran, dan kalender jadwal pengambilan sampah.

- Modul Admin RT: Validasi pembayaran, input data sampah harian, dan manajemen data warga.

- Modul Laporan: Visualisasi data sampah dan keuangan untuk evaluasi bulanan.

## 4. Work Breakdown Structure (WBS)

Menguraikan pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil yang terstruktur:

- Tahap 1: Inisiasi & Analisis

  - Pembuatan Project Charter.

  - Penyusunan Software Requirement Specification (SRS).

- Tahap 2: Desain Sistem

  - Perancangan skema Database (ERD).

  - Pembuatan High-Fidelity Design di Figma.

- Tahap 3: Implementasi (Coding)

  - Setup Source Code Repository (Git/GitHub).

  - Pengembangan Frontend dan Backend.

- Tahap 4: Testing & Deployment

  - Eksekusi Test Plan dan pelaporan Bug.

  - Penyusunan Deployment Plan dan User Manual bagi pengurus RT.

## 5. Rencana Manajemen Jadwal & Biaya

- Jadwal (Gantt Chart): Mengatur linimasa pekerjaan agar proyek selesai tepat waktu sebelum evaluasi semester.

- Estimasi Biaya (Cost Estimation): Menghitung kebutuhan biaya operasional seperti hosting web atau langganan API jika diperlukan.

## 6. Manajemen Risiko dan Mitigasi (Risk Management Plan)

Mengantisipasi potensi gangguan pada sistem setelah berjalan:

- Risiko Teknis: Kehilangan data transaksi iuran.

  - Mitigasi: Melakukan backup database secara berkala sesuai Maintenance Plan.

- Risiko Penggunaan: Warga kesulitan menggunakan aplikasi.

  - Mitigasi: Menyediakan User Manual dan Training Material yang jelas.

## 7. Tools Kolaborasi dan Dokumentasi

Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem, proyek SIMBAH akan menggunakan:

- Dokumentasi Proyek: Notion atau Confluence sebagai pusat informasi.

- Manajemen Tugas: Jira atau ClickUp untuk memantau status WBS.

- Diagram Sistem: Draw.io atau Lucidchart untuk alur logika dan arsitektur.